MEMORANDO TÉCNICO

Contexto da Foundation e próximos passos

Juridico-IA | Consolidação da implementação, auditorias independentes e reauditoria com Docker

| Data de consolidação | 27 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Baseline auditada | HEAD 6dc0a25 + working tree dirty |
| Estado | Foundation aprovada com risco residual de dependências |
| Escopo | Sprint 0 / fundação técnica; Sprint 1 ainda não iniciada |

Conclusão executiva: a fundação multi-tenant foi revalidada com 30/30 critérios atendidos. As suítes PostgreSQL-backed passaram integralmente após o Docker Engine ficar acessível. O trabalho pode avançar, desde que o risco de dependências seja tratado de forma explícita e que os gates da Foundation permaneçam obrigatórios.

# 1. Por que este trabalho foi feito

A Foundation corresponde à base técnica do Juridico-IA antes dos módulos jurídicos de negócio. O objetivo foi comprovar que identidade, multi-tenancy, autorização, auditoria, idempotência, outbox, migrações e controles de segurança funcionam de modo reproduzível, sem uso de banco compartilhado, dados reais ou provedores externos de IA.

Backend como fonte da verdade; tenant derivado da sessão, nunca do body, query ou header.

PostgreSQL 16 descartável para testes, com RLS e papéis de runtime separados.

Mudanças de schema somente por migration; synchronize: true permanece proibido.

Mutações relevantes com trilha de auditoria sanitizada e imutável para a role de aplicação.

Sem commit, push, deploy ou início automático da Sprint 1 durante a auditoria.

# 2. O que foi implementado e comprovado

| Área | Evidência consolidada |
| --- | --- |
| Identidade e sessão | Login no backend, cookies e resolução de identidade no limite HTTP; prevenção de spoofing de tenant. |
| Multi-tenancy e RLS | Isolamento entre escritórios, leituras e escritas cross-tenant bloqueadas pelo banco. |
| Autorização | Capacidades resolvidas no backend com negações auditáveis. |
| Auditoria | Eventos com ator, tenant, ação e correlação; sanitização recursiva; UPDATE/DELETE negados à role runtime. |
| Idempotência | Replay seguro e concorrência de dez requisições produzindo um único auditId e um único evento de outbox. |
| Outbox | Persistência atômica, consumo por workers concorrentes, retry, lease e transição para falha permanente. |
| Banco e migrations | Bootstrap reproduzível, roles provisionadas e schema criado por migration versionada. |
| Segurança de repositório | Secret scan sobre o repositório completo, com testes positivos e negativos sem enfraquecer padrões. |

# 3. Linha do tempo das auditorias

| Etapa | Veredito | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Auditoria inicial | FAILED_WITH_ACTIONABLE_EVIDENCE | Foram identificados gaps em outbox, credenciais/secret scan, sanitização de auditoria e prova independente com PostgreSQL. |
| Gap closure | READY_FOR_INDEPENDENT_AUDIT | Foram implementadas correções e reunidas evidências A01-A30, preservando o escopo da Foundation. |
| Auditoria da remediação | FAILED_WITH_ACTIONABLE_EVIDENCE | O F-01 documental ainda acionava o scanner; Testcontainers continuou indisponível ao auditor. |
| Remediação v2 | READY_FOR_INDEPENDENT_REAUDIT | A documentação deixou de reproduzir padrões vivos de segredo; scanner, typecheck e suítes locais ficaram verdes. |
| Reauditoria independente | INCOMPLETE_WITH_OPEN_GAPS | 29 critérios atendidos e 1 parcial; o Docker Engine estava bloqueado e houve observação de proveniência de artefato anterior. |
| Reauditoria com Docker | APPROVED_WITH_RESIDUAL_DEPENDENCY_RISK | Docker Client e Server acessíveis; 12/12 API e 5/5 worker passaram, zero skips; 30/30 critérios atendidos. |

# 4. Resultado da reauditoria final

| Gate | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Docker | PASS | Client 29.7.2; Server Docker Desktop 4.86.0; Engine 29.7.2 |
| API | PASS | 12 testes aprovados; 0 falhas; 0 skipped |
| Worker | PASS | 5 testes aprovados; 0 falhas; 0 skipped |
| Secret scan | PASS | Scanner do repositório e suíte de fixtures aprovados |
| Typecheck | PASS | Todos os workspaces aprovados |
| Diff check | PASS | Sem erros de whitespace; apenas avisos LF/CRLF |
| Dependências | PASS NO LIMIAR CRITICAL | 0 críticas; 3 high; 10 moderate |

Veredito vigente: JURIDICO_IA_FOUNDATION_CODEX_REAUDIT_APPROVED_WITH_RESIDUAL_DEPENDENCY_RISK

# 5. Riscos e limitações que permanecem

| Prioridade | Risco | Impacto | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Dependências high | Multer e PostCSS, além de cadeias Nest/Next, mantêm 3 advisories high. As correções sugeridas exigem upgrades major/breaking. | Criar spike isolado, atualizar por família, executar regressão completa e registrar decisão de risco. |
| P2 | Proveniência histórica | Uma evidência Codex anterior foi alterada durante a remediação. O fato permanece documentado. | Manter Docs/audits/codex como append-only daqui em diante; correções somente em novos pacotes. |
| P2 | Working tree dirty | O veredito cobre HEAD + alterações não commitadas, não um commit imutável. | Revisar inventário, separar alterações por intenção e solicitar commit apenas quando o conjunto estiver aprovado. |
| P3 | Avisos LF/CRLF | Não quebram os gates, mas geram ruído no diff e podem dificultar revisão. | Normalizar por .gitattributes em mudança dedicada, após inventário e sem reformatar código de forma ampla. |
| Fora do escopo | pgAdmin externo reiniciando | O container ofertazap-pgadmin não pertence ao Juridico-IA e não afetou Testcontainers. | Tratar no projeto proprietário; não acoplar sua correção à Foundation. |

# 6. Próximos passos recomendados

| # | Ação | Quando | Dono | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelar a evidência aprovada | Agora | Responsável técnico | Preservar o novo pacote de reauditoria como append-only e confirmar o inventário exato do working tree. |
| 2 | Planejar hardening de dependências | Próximo ciclo | Backend + Frontend + Segurança | Abrir spike para NestJS, Next.js e Testcontainers; avaliar compatibilidade, migração e exposição real dos advisories. |
| 3 | Executar upgrade em branch dedicada | Após o spike | Engenharia | Atualizar uma família por vez, sem npm audit fix --force cego; adicionar testes quando surgir regressão. |
| 4 | Revalidar todos os gates | Após upgrades | QA/Test runner | Typecheck, lint, testes completos, secret scan, npm audit e suítes PostgreSQL-backed com zero skipped. |
| 5 | Formalizar baseline versionada | Após gates verdes | Responsável pelo projeto | Com autorização explícita, criar commit rastreável contendo código, migrations e evidências coerentes. |
| 6 | Preparar Sprint 1 | Somente depois | Produto + Arquitetura | Selecionar o primeiro módulo jurídico real sem tratar skeletons como operacionais; definir histórias, riscos, auditabilidade e critérios de aceite. |

# 7. Gate para iniciar a Sprint 1

A Sprint 1 não deve começar automaticamente apenas porque a Foundation foi aprovada. O início deve ser uma decisão explícita após os controles abaixo:

Pacote de auditoria final preservado e inventário do working tree revisado.

Risco de dependências high registrado com dono, prazo e decisão de mitigação ou aceitação formal.

CI reproduzível: typecheck, lint, testes, secret scan e audit de dependências.

Testes de banco confirmados em PostgreSQL descartável, sem apontar para ambiente compartilhado.

Primeiro módulo jurídico definido com fronteiras, tenant/RLS, RBAC, auditoria, LGPD e critérios de aceite.

Commit, push e deploy somente mediante autorização explícita e após revisão do conjunto final.

# 8. Referências de evidência

Docs/audits/codex/foundation-gap-closure-independent-audit/

Docs/audits/codex/foundation-gap-closure-remediation-independent-audit/

Docs/governance/generated/foundation-gap-closure-remediation-v2/

Docs/audits/codex/foundation-gap-closure-remediation-v2-independent-reaudit/

Docs/audits/codex/foundation-gap-closure-remediation-v2-docker-reaudit/

Estado de controle

| Commit | Push | Deploy | Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Não executado | Não executado | Não executado | Não iniciada |