MEMORANDO TÉCNICO ATUALIZADO

Revisão atualizada da Foundation e próximos passos

Juridico-IA | Consolidação da reauditoria, governança TCC e preparação da baseline versionada

Data da revisão: 29 de agosto de 2026

Baseline Git observada: HEAD 6dc0a25 + working tree dirty

Escopo: EAP 1.5.1 - Foundation técnica; EAP 1.5.3 ainda não iniciada

Estado: runtime revalidado; commit-base e hardening de dependências pendentes

Conclusão executiva: a Foundation continua tecnicamente apta como base do protótipo. Em 29/08/2026, Docker Client e Server foram observados, as suítes PostgreSQL-backed passaram com API 12/12 e worker 5/5, e os gates de governança permaneceram verdes. A aprovação não transforma o working tree em baseline imutável: o primeiro commit ainda é necessário para estabelecer proveniência histórica e não deve ser criado sem revisão explícita do conjunto.

Veredito desta revisão: JURIDICO_IA_FOUNDATION_CURRENT_STATE_VALIDATED_WITH_BASELINE_COMMIT_AND_DEPENDENCY_HARDENING_PENDING

# 1. O que foi revisado

O documento de 27/08/2026 foi confrontado com o código atual, os quatro pacotes independentes de auditoria, o manifesto SHA-256, os artefatos de governança, a proposta acadêmica extraída do DOCX e uma nova execução dos gates. O original foi preservado; esta versão registra somente o estado comprovado na data acima.

- Escopo e controles técnicos da Foundation (identidade, tenant, RLS, RBAC, auditoria, idempotência, outbox e migrations).

- Fidelidade das afirmações da reauditoria com Docker e das contagens de testes.

- Proveniência dos pacotes encerrados e novo manifesto SHA-256 de 24 arquivos.

- Alinhamento do próximo incremento com a EAP: domínio jurídico mínimo 1.5.3 antes das superfícies 1.5.4-1.5.7.

- Riscos que impedem tratar o working tree atual como uma baseline final sem revisão.

# 2. Resultado da revisão do documento anterior

| Tema | Avaliação | Atualização necessária |
| --- | --- | --- |
| Foundation técnica | Válido | Os controles e limites descritos continuam coerentes com a implementação e a EAP 1.5.1. |
| Reauditoria Docker | Reconfirmado | Docker 29.7.2 / Desktop 4.86.0; API 12/12 e worker 5/5 passaram novamente em execução com acesso ao runtime. |
| Proveniência | Atualizado | Os pacotes encerrados agora têm baseline SHA-256. A prova histórica no Git começa somente quando o commit-base incluir manifesto e pacotes. |
| Governança TCC | Novo | Rules e 13 skills foram alinhadas; .cursor/skills é canônico e .agents/skills é espelho byte-identical. |
| Proposta acadêmica | Novo | A extração OOXML preserva 597 parágrafos, 98 títulos, 398 itens de lista e 7 tabelas. |
| Próximo incremento | Corrigido | Substituir a referência genérica a Sprint 1 por autorização explícita da EAP 1.5.3 antes de 1.5.4-1.5.7. |
| Dependências | Risco mantido | O audit atual continua com 3 vulnerabilidades high e 10 moderate; correções sugeridas exigem upgrades breaking. |

# 3. Estado atual comprovado

A primeira tentativa das suítes dentro do sandbox não encontrou uma estratégia de runtime para Testcontainers e deixou os testes PostgreSQL-backed como skipped. A repetição autorizada fora do sandbox acessou o Docker e passou integralmente. Esse contraste é evidência de uma restrição do ambiente de execução, não de falha funcional do produto, e deve permanecer visível para futuras auditorias.

| Gate | Status | Evidência observada em 29/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| Docker | PASS | Client 29.7.2; Server Docker Desktop 4.86.0; Engine 29.7.2. |
| API | PASS | 2 arquivos; 12 testes aprovados; zero falhas; zero skipped na execução com runtime Docker. |
| Worker | PASS | 1 arquivo; 5 testes aprovados; zero falhas; zero skipped na execução com runtime Docker. |
| Typecheck | PASS | Todos os workspaces com script de typecheck foram aprovados. |
| Lint | PASS | API e web aprovados com max-warnings 0. |
| Secret scan | PASS | Scanner do repositório e suíte de fixtures aprovados. |
| Proposta | PASS | Regeneração determinística confere: 597 parágrafos, 98 títulos, 398 listas e 7 tabelas. |
| Skills | PASS | 13 skills canônicas e espelho byte-identical, sem ausências ou extras. |
| Auditorias | PASS | 24 arquivos encerrados conferem com o manifesto SHA-256; sem ausências, extras ou alterações. |
| Diff check | PASS | Sem erros de whitespace; permanecem apenas avisos LF/CRLF. |
| Dependências | PASS no limiar critical | 0 critical; 3 high; 10 moderate. Risco não aceito silenciosamente. |

Fonte: execução local dos comandos e documentos versionáveis do repositório em 29/08/2026.

# 4. Limites da aprovação

A validação da Foundation significa que os mecanismos de base foram demonstrados de forma reproduzível. Ela não prova módulos jurídicos de negócio, não autoriza produção e não converte skeletons em funcionalidades operacionais.

- Não autoriza commit, push ou deploy automaticamente.

- Não inicia EAP 1.5.3 nem as superfícies cognitivas EAP 1.5.4-1.5.7.

- Não aceita dados jurídicos reais, banco compartilhado ou provedores externos de IA.

- Não elimina os riscos de dependências, proveniência pré-commit ou ruído LF/CRLF.

- Não valida FutureScope, integrações com tribunais, financeiro, mobile, marketplace ou produção.

# 5. Riscos e pendências

| Pri. | Risco | Impacto | Tratamento recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Baseline ainda não commitada | O veredito cobre HEAD 6dc0a25 mais um working tree amplo e mutável. | Revisar o inventário, preparar o conjunto intencional e criar o commit-base somente após autorização explícita. |
| P1 | 3 advisories high | Multer/PostCSS e cadeias Nest/Next exigem análise; correções automáticas propõem upgrades breaking. | Abrir spike isolado, atualizar uma família por vez e repetir regressão completa. Não usar atualização forçada cega. |
| P2 | Acesso ao Docker depende do contexto | No sandbox, Testcontainers não encontra o runtime mesmo quando Client e Server respondem. | Executar os gates PostgreSQL-backed em contexto autorizado e registrar tentativas bloqueadas e válidas separadamente. |
| P2 | Proveniência apenas prospectiva | O manifesto detecta divergências atuais, mas não cria histórico retroativo. | Incluir manifesto e pacotes encerrados no commit-base e exigir audit:evidence:check nos próximos ciclos. |
| P3 | Avisos LF/CRLF | Não quebram gates, mas aumentam ruído e dificultam revisão do primeiro commit. | Tratar .gitattributes em mudança dedicada, sem reformatar amplamente o código nesta baseline. |

# 6. Próximos passos recomendados

- Congelar a revisão: preservar os pacotes encerrados e manter audit:evidence:check verde.

- Revisar o inventário completo do working tree, incluindo arquivos removidos, substitutos adicionados, migrations, regras, skills, scripts e documentos.

- Executar novamente os gates sobre o conjunto exato que será versionado: typecheck, lint, API, worker, secret scan, proposta, skills, manifesto, dependências e diff check.

- Com pedido explícito, criar o primeiro commit-base rastreável. Não fazer push ou deploy nessa etapa.

- Abrir um spike separado de hardening para NestJS, Next.js, Multer, PostCSS e Testcontainers, com avaliação de compatibilidade e exposição real.

- Somente depois da baseline, autorizar o domínio jurídico mínimo EAP 1.5.3; as superfícies cognitivas dependem dele.

# 7. Gate objetivo para o primeiro commit

Decisão recomendada: o primeiro commit pode ser preparado, mas só deve ser gravado depois de uma revisão de escopo do working tree e de uma última execução dos gates sobre o conjunto selecionado.

| Critério | Condição para autorizar |
| --- | --- |
| Escopo | Cada arquivo modificado, removido ou novo possui intenção conhecida e pertence à Foundation/governança aprovada. |
| Evidência | Pacotes encerrados e MANIFEST.sha256.json estão presentes; audit:evidence:check passa. |
| Código | Typecheck, lint, API 12/12 e worker 5/5 passam sem skipped no contexto Docker autorizado. |
| Segurança | Secret scan e testes do scanner passam; dependências critical continuam em zero; high ficam registradas com plano. |
| Documentação | Proposta, EAP, AGENTS, rules, skills e relatórios descrevem a mesma sequência e o mesmo escopo. |
| Autoridade | O usuário solicita explicitamente o commit; push e deploy continuam fora do escopo. |

# 8. Referências de evidência

- Docs/reports/Contexto-Foundation-e-Proximos-Passos.docx (documento revisado, preservado)

- Docs/audits/codex/MANIFEST.sha256.json

- Docs/audits/codex/foundation-gap-closure-remediation-v2-docker-reaudit/

- Docs/governance/TCC-GOVERNANCE-ALIGNMENT-REPORT.md

- Docs/governance/TCC-RULES-SKILLS-ALIGNMENT.md

- Docs/Proposta-TCC-Orion-Juridico.md

- .cursor/rules/juridico-ia-master-governance.mdc

- AGENTS.md

# 9. Estado de controle

| Commit | Push | Deploy | EAP 1.5.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Não executado | Não executado | Não executado | Não iniciada |